(رویداد ملی سپر نوآوری )

"فرم معرفی ایده  یا طرح خلاقانه"

نکته مهم: لطفا فایل تکمیل شده را در دو قالب Word و PDF در آدرس وبسایت www.separnoavari.ir  بارگذاری فرمائید.

- عنوان ایده : نام محصول/سرویس: نام خلاقانه و مرتبط با ایده‌ی محورهای رویداد سپر نوآوری طرح یا ایده ی شما: (کوتاه و رسا): سپر شناختی ملی — سامانهء یکپارچه پدافند و مدیریت تهدیدات شناختی (Cognitive Shield).

- معرفی تیم کاری: نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان (کامل); تاریخ تولد; مقطع و رشته تحصیلی; پست الکترونیکی; تلفن همراه; محل اشتغال; استان. محمد محمدی; 07/06/1383; کارشناسی مدیریت فرهنگی; mmohammadii1979@gmail.com; 09116848002; دانشجو بورسیه سپ_اه; مازندران.

- تعریف مسئله (Problem Statement) توضیح مشکل یا چالش خاصی که در حال حاضر وجود دارد و شما قصد دارید با طرح و ایده خود آن را حل کنید. چرا این مسئله اهمیت دارد؟ در دهه‌های اخیر ماهیت تهدیدها تغییر کرده است: میدان نبرد به حوزه ادراک و روایت منتقل شده و عملیات شناختی دشمن با هدف تضعیف اعتماد، امید و انسجام اجتماعی انجام می‌شود. در ایران ترکیب پلتفرم‌های خارجی و پیام‌رسان‌های منطقه‌ای، تنوع زبان‌ها و نقش مؤثر نخبگان محلی، ساختار ویژه‌ای از آسیب‌پذیری شناسا می‌کند؛ ضعف در مدیریت اطلاعات و پاسخ‌گویی رسمی در زمان بحران می‌تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی جدی (کاهش مشارکت عمومی، افزایش شکاف اجتماعی و فشار بر نهادها) ایجاد کند. بنابراین نیاز به نهاد ملی، دائمی و یکپارچه برای رصد، تحلیل و پاسخ سریع به تهدیدات شناختی وجود دارد. - محور ایده طرح و ایده ی شما در کدام یک از زیر محورهای شش گانه رویداد قرار میگیرد؟ ارتقاء توان دفاعی در شرایط اضطرار — تمرکز روی افزایش تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌ها و تهدیدات شناختی از طریق فناوری، شبکه‌های مردمی و هماهنگی نهادی. و همچنین نوآوری در توان سایبری و پدافندی - راه‌حل (Solution) - توضیح دهید که چگونه از نوآوری و طرح خود برای حل این مشکل استفاده می‌کنید. - روش کار محصول یا سرویس شما چیست؟ - فناوری‌ها یا الگوریتم‌های خاصی که استفاده می‌کنید را توضیح دهید. خلاصه راه‌حل: ایجاد «سپر شناختی ملی»؛ سامانه‌ای ۵ لایه برای پایش بلادرنگ، تحلیل روایت، تصمیم‌سازی و پاسخِ هماهنگ (شامل تولید محتوا و بسیج شبکه مردمی)، با پشتیبانی هوش مصنوعی بومی و شبکه داوطلبان آموزش‌دیده. سامانه با تلفیق «Tech Lab» (الگوریتم‌های NLP، تشخیص deepfake و تحلیل شبکه) و «COC» (مرکز عملیات شناختی ۲۴/۷) پاسخ‌های Reactive و در موارد لازم پرو‌اکتیو را هدایت می‌کند. روش کار محصول/خدمات (جزئی): - پایش و گردآوری (Crawler، API پلتفرم‌ها، گزارش داوطلبان) - تحلیل و رتبه‌بندی تهدید مدل triage با وزن‌دهی: سرعت، دامنه، اثرگذاری، منبع، وجود دستکاری. - تصمیم‌گیری در COC بسته‌های پاسخ: Passive/Reactive/Proactive - اجرا (تولید پیام، انتشار از کانال‌های رسمی و شبکه داوطلبان). - ارزیابی اثر و اصلاح KPIهای 6/24/48 ساعت. فناوری‌ها / الگوریتم‌ها: - موتور NLP فارسی/عربی با مدل‌های یادگیری ماشینی، تحلیل احساسات و استخراج روایت؛ - ماژول فورنزیک رسانه‌ای (تشخیص دستکاری و deepfake)؛ - پلتفرم هشدار سریع و داشبورد تصمیم (Command Dashboard)؛ - LMS برای آموزش داوطلبان و استودیو تولید محتوا.

- ارزش پیشنهادی (Value Proposition) - چه مزیت‌هایی راه‌حل شما نسبت به راه‌حل‌های موجود دارد؟ - چرا مشتریان یا کاربران باید از راه‌حل شما استفاده کنند؟ - واکنش سریع و هماهنگ ملی: ادغام نهادهای راهبردی با یک مرجع واحد فرماندهی (COC) برای کاهش زمان واکنش تا <۴ ساعت. - بومی‌سازی فناوری: مدل‌های NLP و فورنزیک برای فارسی و گویش‌های منطقه‌ای. - ترکیب مردم و نهاد: شبکه 10,000 داوطلب آموزش‌دیده برای اعتبارسنجی میدانی و نشر محتوای اصلاح‌کننده. - پایداری مالی و عملیاتی: مدل مختلط بودجه‌ای و درآمدزا (خدمات تحلیلی، آموزش و لایسنس). - تحلیل بازار (Market Analysis) - مخاطبان هدف شما چه کسانی هستند؟ - اندازه بازار چگونه است؟ چقدر پتانسیل رشد وجود دارد؟ مخاطبان هدف داخلی: نهادهای ملی (شورای عالی دفاع، صداوسیما، وزارتخانه‌ها)، سازمان‌های امدادی، نیروی‌های امنیتی و نظامی، در راس قرارگاه سایبری خاتم الانبیا(صلوات الله)، دانشگاه‌ها و شبکه‌های بسیج رسانه. - مخاطبان منطقه‌ای/بین‌المللی: نهادهای همسو در کشورهای محور مقاومت (اشتراک‌گذاری تجربیات و خدمات مشاوره‌ای). - ظرفیت رشد: با توجه به نیاز فزاینده دولت‌ها به راهکارهای دفاع شناختی، بازار خدمات تحلیل روایت، آموزش و پلتفرم‌های پاسخ‌گویی در منطقه رو به رشد است؛ طراحی خدمات قراردادی (consulting) و لایسنس‌محور می‌تواند منبع درآمد از سال دوم باشد. 8- مزیت رقابتی (Competitive Advantage) - چه عواملی طرح و ایده شما را از سایر رقبا متمایز می‌کند؟ - ویژگی‌های منحصربه‌فرد محصول یا خدمات شما چیست؟ - همگرایی نهادی-فنی-مردمی به‌صورت یک سامانه ملی؛ - پوشش زبانی و منطقه‌ای (فارسی معیار، محاوره‌ای، عربی منطقه‌ای، ترکی/کردی و ...)؛ - ترکیب فورنزیک رسانه‌ای و شبکه داوطلبان برای اعتبارسنجی سریع (ground-truthing). - توجه به اصول و قوائد جنگ شناختی و عملیات روانی - نو و بدیع بودن طرح به طور کلی 9 - مدل کسب و کار (Business Model) - چگونه قصد دارید از محصول یا خدمات خود درآمدزایی کنید؟ - آیا مدل کسب و کار شما مبتنی بر اشتراک، فروش، تبلیغات یا مدل‌های دیگر است؟ - مرحله استقرار (سال 1–2): تأمین مالی دولتی و همکاری پژوهشی (بودجه حمایتی و قرارداد با دانشگاه‌ها). - مرحله توسعه (از سال 2): ارائه خدمات تحلیل و مشاوره به سایر نهادها، فروختن لایسنس پلتفرم به سازمان‌ها، دوره‌های آموزشی پولی و پروژه‌های پژوهشی قراردادی. (مشاهده جدول درآمد و سهم‌ها در بخش مالی طرح). 10 - نقشه راه (Roadmap) - مراحل توسعه محصول از حال حاضر تا زمان عرضه به بازار - چشم‌انداز آینده برای گسترش و بهبود محصول چیست؟ - فاز صفر (۳ ماه): تأسیس دبیرخانه، تعیین تیم راه‌انداز، سند نیازمندی‌ها. - فاز اول (تا ۶ ماه): راه‌اندازی MVP سامانه رصد، جذب و آموزش استان‌های پایلوت، رزمایش اولیه. - فاز دوم (۱۲ ماه): توسعه چندزبانه، پوشش ۲۰ استان، گسترش شبکه داوطلبان تا ≈۵۰۰۰ نفر. - فاز سوم (۲۴ ماه): بلوغ ملی، پوشش سراسری، الگوریتم‌های خودیادگیر و کاهش وابستگی فنی. جزئیات زمانی و خروجی‌های هر فاز در بخش فازبندی سند موجود است. 11- چالش‌ها و ریسک‌ها - چالش‌های فنی، عملیاتی یا بازاریابی که ممکن است با آن مواجه شوید. - برنامه شما برای غلبه بر این چالش‌ها چیست؟ - ریسک فنی: دقت مدل‌های NLP / فورنزیک پایین‌تر از حد انتظار → راهکار: همکاری دانشگاهی و فاز آزمایش (sandbox). - ریسک حقوقی/حریم خصوصی: نیاز به چارچوب حقوقی برای دسترسی داده → راهکار: کمیته حقوقی و مصوبه شورای عالی. - ریسک مالی: تاخیر در تخصیص بودجه → راهکار: طراحی MVP عملیاتی برای ۶ ماه با منابع محدود و برنامه‌ درآمدی از سال دوم. 12- نتیجه‌گیری و درخواست (Closing and Ask) - خلاصه‌ای از طرح یا ایده و اهمیت آن. - درخواست مشخص (مثلاً جذب سرمایه، همکاری‌های استراتژیک، مشاوره یا منابع خاص) خلاصه: «سپر شناختی ملی» یک پروژه راهبردی، چندلایه و بومی است که با ترکیب فناوری، آموزش و هماهنگی نهادی، تاب‌آوری شناختی کشور را تقویت می‌کند و قابلیت تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای دفاع شناختی را دارد. درخواست مشخص: - تصویب حمایت اولیه و اختصاص ردیف بودجه (مطابق برآورد سه‌ساله ≈ 1,075.49 میلیارد ریال)؛ - تأیید تفاهم‌نامه با دانشگاه امام حسین(ع) و صداوسیما برای فاز اول؛ - امکان معرفی نمایندگان جهت عقد تفاهم با دبیرخانه مسابقه (در صورت نیاز: معرفی برای تماس و تکمیل پرونده در دبیرخانه). در صورتی که ایده یا طرح شما ماهیت نظامی / امنیتی یا دفاعی دارد ضمن عنوان کلیات و ثبت ایده در وبسایت جهت ارسال پروپوزال بهمراه جزییات ایده و به جهت راهنمایی بیشتر به شماره 09055784979 پیام تا با شما تماس حاصل شده و راهنمایی لازم صورت پذیرد.

آیا نمونه اولیه ایده یا طرح خود را ساخته اید؟ بلی خیر خیر — MVP و نسخه پایلوت در فاز اول (۶ ماه) توسعه و پیاده‌سازی خواهد شد. آیا آمادگی ارائه نمونه اولیه محصول یا خدمت خود را جهت بررسی داوران دارید؟ بلی خیر بله، هم پس از تکمیل فاز اول و هم در گذشته با نگارش چندین طرح و پژوهش در سطح نیروهای مسلح بخشی از این پروژه را در سطح راهبردی تدوین کرده ایم.

* لطفا فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ  24/08/1404 در آدرس وبسایت www.separnoavari.ir  بارگذاری نمایید.

فایل زیر خود طرح می باشد