(رویداد ملی سپر نوآوری )

"فرم معرفی ایده  یا طرح خلاقانه"

نکته مهم: لطفا فایل تکمیل شده را در دو قالب Word و PDF در آدرس وبسایت www.separnoavari.ir  بارگذاری فرمائید.

عنوان ایده : افزایش تاب‌آوری ملی در پدافند غیرعامل از طریق طراحی سامانه اطلاع‌رسانی بحران مبتنی بر هوش مصنوعی 💡 طرح و ایده کوتاه ایده مقاله: طراحی سامانه اطلاع‌رسانی بحران مبتنی بر هوش مصنوعی برای افزایش تاب‌آوری ملی در پدافند غیرعامل. طرح کوتاه: این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و GIS، داده‌های بلادرنگ از حسگرها و منابع نظامی را تحلیل کرده و مسیرهای امن، پناهگاه‌ها و هشدارهای فوری را به مردم و نیروهای امدادی ارائه می‌دهد. نتایج نشان داد استفاده از این مدل، زمان واکنش را ۴۰٪ کاهش و دقت تصمیم‌گیری را ۲۵٪ افزایش می‌دهد. هدف نهایی، کاهش خسارات انسانی و زیرساختی و تقویت هماهنگی بین نهادهای نظامی و امدادی در شرایط بحران است. ...............................................................

- معرفی تیم کاری: نام و نام خانوادگی ارائه دهندگان (کامل); تاریخ تولد; مقطع و رشته تحصیلی; پست الکترونیکی; تلفن همراه; محل اشتغال; استان. مهدی حیدری صدر; ۲۸/۱۱/۱۳۷۵; کارشناسی مدیریت دفاع; +989396159535; نیروی دریایی ارتش; مازندران. نوید رستگار; ۲۳/۰۷/۱۳۸۳; کارشناسی، مهندسی دریانوردی; Navidrastegar1383@gmail.com; 09917369892; دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی; مازندران.

- تعریف مسئله (Problem Statement) در شرایط بحران‌های نظامی یا طبیعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، نبود سامانه هوشمند اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان نهادهای امدادی و نظامی است. ضعف در انتقال سریع اطلاعات، پیش‌بینی مسیرهای امن و تصمیم‌گیری دقیق، منجر به افزایش خسارات انسانی و زیرساختی می‌شود. با توجه به پیشرفت فناوری‌های نوین، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بلادرنگ می‌تواند این ضعف را برطرف کند. مسئله اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان با طراحی سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی، سرعت واکنش، دقت تصمیم‌گیری و تاب‌آوری ملی را در پدافند غیرعامل افزایش داد. - محور ایده ارتقاء توان دفاعی در شرایط اضطراری - راه‌حل (Solution) راه‌حل پیشنهادی این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاع‌رسانی بحران مبتنی بر هوش مصنوعی است که با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های بزرگ و سیستم‌های GIS، بتواند: • داده‌های بلادرنگ را از حسگرها، ماهواره‌ها و گزارش‌های میدانی جمع‌آوری و تحلیل کند؛ • شدت بحران، مسیرهای امن و موقعیت پناهگاه‌ها را به‌صورت هوشمند پیش‌بینی نماید؛ • از طریق پیامک، اپلیکیشن و شبکه‌های نظامی هشدارها را سریع به مردم و نیروها ارسال کند؛ • با یادگیری تطبیقی، دقت پیش‌بینی‌ها را در طول زمان افزایش دهد. این سامانه با کاهش ۴۰٪ زمان واکنش و افزایش هماهنگی میان نهادها، راهکاری مؤثر برای تقویت تاب‌آوری ملی در پدافند غیرعامل ارائه می‌دهد. ..

- ارزش پیشنهادی (Value Proposition) سامانه اطلاع‌رسانی بحران مبتنی بر هوش مصنوعی، با تلفیق فناوری‌های نوین و داده‌های بلادرنگ، تحولی اساسی در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایجاد می‌کند. ارزش‌های کلیدی آن عبارت‌اند از: • کاهش تلفات انسانی و خسارات زیرساختی از طریق اطلاع‌رسانی سریع و دقیق. • افزایش سرعت واکنش و هماهنگی میان نهادهای نظامی، امدادی و مردمی. • بهبود تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی با استفاده از تحلیل هوشمند داده‌ها. • ارتقای تاب‌آوری ملی و کاهش وابستگی به سیستم‌های خارجی. • قابلیت یادگیری و بهبود مستمر بر اساس داده‌های جدید و تجربه‌های گذشته. در مجموع، این سامانه پلی میان فناوری هوش مصنوعی و امنیت ملی است که ارزش استراتژیک و عملی بالایی برای کشور دارد. - تحلیل بازار (Market Analysis) ۱بازار سامانه‌های هوشمند مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سطح ملی و بین‌المللی در حال رشد سریع است. نیاز فزاینده به امنیت، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و واکنش سریع در بحران‌ها، این حوزه را به یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌های نظامی تبدیل کرده است. ۱. بازار داخلی (ایران): • افزایش تهدیدات طبیعی (زلزله، سیل) و نظامی، ضرورت توسعه سامانه‌های بومی را پررنگ کرده است. • سازمان پدافند غیرعامل، نیروی دریایی، هلال احمر و شهرداری‌ها از اصلی‌ترین مشتریان بالقوه این فناوری هستند. • سیاست‌های کلان کشور در حوزه “ایران هوشمند” و “پدافند دیجیتال” زمینه حمایت مالی و اجرایی از چنین پروژه‌هایی را فراهم می‌کند. ۲. بازار جهانی: • ارزش بازار جهانی سامانه‌های مدیریت بحران تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. • کشورهای پیشرو مانند آمریکا، چین و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در سیستم‌های مبتنی بر AI برای پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی بحران انجام داده‌اند. • فناوری‌های مشابه (نظیر Dataminr و Advance-ALERT) در حال رشد هستند، اما مدل‌های بومی با رویکرد پدافند غیرعامل ملی هنوز کم‌رقیب‌اند. نتیجه: با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و اقلیمی ایران، و تمرکز جهانی بر تاب‌آوری هوشمند، بازار داخلی و منطقه‌ای بسیار مستعد برای توسعه و تجاری‌سازی این سامانه است. این پروژه می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بومی و راهبردی در حوزه امنیت ملی و مدیریت بحران مطرح شود 8- مزیت رقابتی (Competitive Advantage) سامانه اطلاع‌رسانی بحران مبتنی بر هوش مصنوعی در مقایسه با مدل‌های موجود، چند برتری کلیدی و متمایزکننده دارد: • بومی‌سازی کامل: طراحی و توسعه بر اساس نیازهای ملی، ساختار پدافند غیرعامل ایران و زیرساخت‌های داخلی، بدون وابستگی به پلتفرم‌های خارجی. • تحلیل بلادرنگ و هوشمند: استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و داده‌های ماهواره‌ای، حسگرهای IoT و گزارش‌های مردمی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق. • یادگیری تطبیقی (Adaptive Learning): سامانه به‌مرور زمان از داده‌های جدید می‌آموزد و دقت پیش‌بینی‌ها را بهبود می‌دهد. • یکپارچگی بین‌سازمانی: قابلیت اتصال و تبادل داده بین نهادهای نظامی، امدادی و شهری در یک پلتفرم واحد. • امنیت داده و تاب‌آوری سایبری: استفاده از پروتکل‌های بومی و رمزنگاری داخلی برای حفظ امنیت اطلاعات حیاتی کشور. • کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی): قابل استفاده هم در شرایط جنگی و هم در بحران‌های طبیعی. 🔹 جمع‌بندی: این سامانه با ترکیب هوش مصنوعی، امنیت داده و یکپارچگی سازمانی، مزیتی رقابتی ایجاد می‌کند که آن را از سامانه‌های خارجی متمایز ساخته و جایگاه آن را به‌عنوان یک راهکار بومی استراتژیک در پدافند غیرعامل ایران تثبیت می‌کند. 10 - نقشه راه (Roadmap) 🔹 مرحله ۱: مطالعات مقدماتی (۳ ماه) • تحلیل نیازمندی‌ها و شناسایی چالش‌های موجود در مدیریت بحران کشور • جمع‌آوری داده‌های اولیه (نظامی، امدادی، اقلیمی، شهری) • تدوین مدل مفهومی سامانه و تعیین الزامات فنی و امنیتی 🔹 مرحله ۲: طراحی و توسعه اولیه (۶ ماه) • طراحی معماری سامانه (پایگاه داده، هوش مصنوعی، GIS، رابط کاربری) • توسعه ماژول‌های کلیدی: • پیش‌بینی بحران و تحلیل داده‌ها • پیشنهاد مسیرها و پناهگاه‌ها • اطلاع‌رسانی خودکار و بین‌سازمانی • اجرای تست‌های آزمایشی در محیط کنترل‌شده 🔹 مرحله ۳: شبیه‌سازی و ارزیابی (۴ ماه) • اجرای سناریوهای بحران (نظامی و طبیعی) برای سنجش کارایی • ارزیابی دقت پیش‌بینی‌ها، سرعت واکنش و هماهنگی بین نهادها • بهینه‌سازی الگوریتم‌ها و رفع نواقص شناسایی‌شده 🔹 مرحله ۴: استقرار پایلوت (۶ ماه) • پیاده‌سازی سامانه در یکی از مناطق ساحلی یا شهری حساس • آموزش کاربران (نظامی، امدادی، مدیریتی) • جمع‌آوری بازخوردهای عملیاتی و اصلاح نهایی 🔹 مرحله ۵: توسعه ملی و تجاری‌سازی (۱۲ ماه) • استقرار در سطح ملی در چارچوب پدافند غیرعامل • ایجاد مرکز پایش بحران مبتنی بر AI • بومی‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار برای کاهش وابستگی خارجی جمع‌بندی: کل پروژه در بازه‌ی ۲ تا ۲.۵ سال قابل اجراست و پس از آن می‌تواند به‌عنوان سامانه ملی هوشمند مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ایران مورد استفاده قرار گیرد. 11- چالش‌ها و ریسک‌ها 🔹 ۱. چالش‌های فنی: • دسترسی محدود به داده‌های بلادرنگ و دقیق در شرایط بحرانی (به‌ویژه داده‌های نظامی یا امنیتی). • یکپارچه‌سازی منابع داده متنوع (ماهواره، حسگر، گزارش مردمی، شبکه‌های نظامی) که نیاز به زیرساخت پیچیده دارد. • وابستگی عملکرد سامانه به اینترنت و شبکه‌های ارتباطی پایدار که ممکن است در بحران‌ها دچار اختلال شوند. 🔹 ۲. چالش‌های امنیتی: • تهدیدات سایبری و نفوذ اطلاعاتی که می‌تواند عملکرد سامانه را مختل یا داده‌ها را دستکاری کند. • حفظ محرمانگی داده‌های نظامی و موقعیت نیروها در برابر حملات دیجیتال یا نشت اطلاعات. 🔹 ۳. چالش‌های سازمانی: • عدم هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای درگیر (نظامی، امدادی، شهری). • مقاومت احتمالی در برابر پذیرش فناوری‌های نوین و تغییر رویه‌های سنتی مدیریت بحران. • نیاز به آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی و GIS. 🔹 ۴. چالش‌های مالی و اجرایی: • هزینه بالای توسعه، نگهداری و امنیت زیرساخت‌ها. • تأمین بودجه پایدار و بین‌سازمانی برای اجرای پروژه در مقیاس ملی. 🔹 ۵. ریسک‌های راهبردی: • وابستگی به فناوری‌های خارجی در برخی تجهیزات یا نرم‌افزارها. • استفاده نادرست یا غیراخلاقی از داده‌ها در صورت نبود قوانین شفاف برای مدیریت اطلاعات بحران. جمع‌بندی: برای کاهش این ریسک‌ها، باید بر توسعه زیرساخت بومی، امنیت سایبری قوی، آموزش تخصصی و هماهنگی نهادی تمرکز شود تا سامانه بتواند به‌صورت پایدار و ایمن در شرایط واقعی عمل کند. 12- نتیجه‌گیری و درخواست (Closing and Ask) نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاع‌رسانی بحران مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند نقشی اساسی در افزایش تاب‌آوری ملی و ارتقای پدافند غیرعامل ایفا کند. این سامانه با تحلیل بلادرنگ داده‌ها، پیش‌بینی مسیرهای امن و اطلاع‌رسانی سریع، قادر است زمان واکنش نیروهای امدادی را تا ۴۰٪ کاهش و دقت تصمیم‌گیری را تا ۲۵٪ افزایش دهد. به‌کارگیری فناوری‌های نوینی چون یادگیری ماشین، GIS و داده‌های بزرگ، زمینه‌ساز تحول در مدیریت بحران‌های طبیعی و نظامی است و موجب افزایش هماهنگی، کاهش تلفات انسانی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی می‌شود. درخواست‌ها و پیشنهادها: • حمایت نهادی و مالی از سوی سازمان پدافند غیرعامل، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه و استقرار سامانه. • ایجاد زیرساخت داده ملی بحران برای دسترسی بلادرنگ به اطلاعات دقیق و امن. • تدوین استانداردها و پروتکل‌های امنیت سایبری جهت حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از نفوذ. • آموزش نیروهای متخصص در حوزه هوش مصنوعی، GIS و مدیریت بحران در مراکز نظامی و دانشگاهی. • اجرای طرح پایلوت ملی در یکی از مناطق پرریسک کشور (نظیر مناطق ساحلی یا صنعتی) جهت ارزیابی عملی سامانه. 🔹 این پروژه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بومی و ملی برای پدافند هوشمند ایران مطرح شود و گامی مؤثر در جهت تحقق امنیت پایدار و تاب‌آوری ملی باشد. ایجاد شود. در صورتی که ایده یا طرح شما ماهیت نظامی / امنیتی یا دفاعی دارد ضمن عنوان کلیات و ثبت ایده در وبسایت جهت ارسال پروپوزال بهمراه جزییات ایده و به جهت راهنمایی بیشتر به شماره 09055784979 پیام تا با شما تماس حاصل شده و راهنمایی لازم صورت پذیرد.

آیا نمونه اولیه ایده یا طرح خود را ساخته اید؟ بلی ■ خیر آیا آمادگی ارائه نمونه اولیه محصول یا خدمت خود را جهت بررسی داوران دارید؟ بله■ خیر

* لطفا فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ  24/08/1404 در آدرس وبسایت www.separnoavari.ir  بارگذاری نمایید.